Plano de Teste — Maezo Operadora

Rodar os 16 processos com dado real, para avaliar o MOTOR e os AGENTES

Passo a passo para o time de dados · Agosto/2026

1. O que este teste responde (e o que não responde)

O Maezo Operadora foi construído e testado contra um SIMULADOR — nunca foi ligado ao dado real da AMH nem ao Tasy. Este teste existe para responder três perguntas concretas, com evidência:

| Pergunta | Como o teste responde |
| --- | --- |
| O MOTOR funciona? As regras dos 16 processos rodam? | Subindo o motor e implantando os processos: cada um sobe ou trava, e isso fica visível. |
| As regras são SUFICIENTES? | O motor grava cada decisão: o que recebeu, qual regra disparou, o que concluiu. Dá para julgar caso a caso. |
| Os AGENTES funcionam com o nosso dado? | Trocando o simulador pelo dado real da plataforma e observando se o agente consegue trabalhar. |

O que este teste NÃO responde:

Se as regras estão CORRETAS do ponto de vista regulatório — elas estão marcadas como rascunho e dependem da aprovação do médico auditor.

Se o processo funciona ponta a ponta em produção — a gravação de volta no Tasy e os sistemas externos ficam fora deste teste.

Escopo deliberado: CANAL será simulado, DADOS vêm da nossa plataforma, HUMANO é o gestor, e TASY e EXTERNO ficam de fora.

2. Antes de começar — o que precisa na máquina

| Item | Observação |
| --- | --- |
| Docker e Docker Compose | O ambiente inteiro sobe em contêineres. |
| Acesso ao repositório maezo-operadora | Já disponível localmente. |
| Acesso de leitura à AWS (perfil amh-data-dev) | Para trazer o dado real da plataforma. |
| Acesso ao modelo de IA | Os agentes usam Anthropic. Ver decisão na etapa 3. |
| ~8 GB de memória livre | O ambiente sobe 10 serviços. |

DECISÃO NECESSÁRIA ANTES DA ETAPA 3: o projeto foi escrito para a API direta da Anthropic (espera uma chave de API). A AMH já tem acesso ao modelo pela AWS (Bedrock), que foi o usado nos testes da Evah e da Tina. Recomendação: ADAPTAR o projeto para usar a AWS, em vez de contratar chave nova — aproveita o que já está validado e não gera custo adicional. Se preferirem a chave direta, é preciso providenciá-la antes.

3. Etapa 1 — Subir o ambiente

Sobe o motor de processos, os agentes, a fila, o banco e o servidor clínico local.

cd C:\Users\AMH\Desktop\temp\maezo-operadora

cp .env.example .env        # depois preencher as variáveis

make dev-stack             # equivale a: docker compose --profile core up -d

O que sobe e onde acessar:

| Serviço | Endereço | Para que serve no teste |
| --- | --- | --- |
| Motor de processos (CIB Seven) | http://localhost:8080 | ONDE VOCÊ VÊ TUDO: processos rodando, decisões tomadas, tarefas humanas |
| Agentes | http://localhost:8010 | Onde os agentes rodam |
| Programas de apoio (workers) | http://localhost:8020 | Quem busca o dado para o processo |
| Porta de entrada (gateway) | http://localhost:8000 | Por onde as solicitações entram |
| Recebedor de eventos | http://localhost:8030 | Simula o que chega de fora (WhatsApp, portal) |
| Servidor clínico local | http://localhost:8081 | Cópia local do FHIR (vamos apontar para o real) |
| Painéis | http://localhost:3000 | Monitoração (opcional) |

COMO SABER SE DEU CERTO: abrir http://localhost:8080 e conseguir entrar na tela do motor.

4. Etapa 2 — Implantar os 16 processos e as 61 regras

Antes de implantar, vale validar os artefatos — é o mesmo teste que o projeto roda na integração contínua:

make validate-artifacts    # confere se os processos e as regras estão íntegros

make deploy-artifacts      # implanta no motor (idempotente, pode rodar de novo)

O QUE OBSERVAR — este é o primeiro resultado do teste:

Quantos dos 16 processos foram implantados com sucesso?

Algum falhou? Qual e por quê?

As 61 tabelas de regra subiram?

Depois de implantar, abrir a tela do motor (porta 8080) e conferir a lista de processos disponíveis. REGISTRAR: a lista do que subiu e do que não subiu. Isso já é entrega — hoje ninguém na AMH sabe essa resposta.

5. Etapa 3 — Ligar ao dado real da AMH

Esta é a etapa mais importante e a que nunca foi feita. Hoje o projeto responde às perguntas do processo com um SIMULADOR que inventa dados. Vamos substituir por dado de verdade.

O que precisa ser ligado:

| O processo pergunta | De onde vem o dado real |
| --- | --- |
| Quem é este beneficiário? | Identidade unificada (MPI) na nossa plataforma |
| Ele está ativo? Qual o plano? | Cobertura (fhir_coverage) — 293 mil registros |
| Cumpriu carência? | Carências — 3,1 milhões de registros |
| Quais guias ele tem? | Guias — 9,8 milhões de registros |
| Está em dia com o boleto? | Mensalidades — 8,7 milhões de registros |
| O prestador é credenciado? | Rede credenciada — 548 mil registros |
| Qual o histórico clínico? | Servidor FHIR — 3 milhões de recursos |

Como fazer: os programas de apoio (workers) passam a consultar a plataforma da AMH em vez do simulador. Duas formas — escolher conforme o tempo disponível:

CAMINHO RÁPIDO: carregar previamente os dados de alguns beneficiários reais e responder a partir deles. Menos trabalho, suficiente para avaliar motor e agentes.

CAMINHO COMPLETO: ligar os programas de apoio direto na plataforma (consulta ao vivo). Mais fiel, mais trabalho.

RECOMENDAÇÃO: começar pelo caminho rápido. O objetivo aqui é avaliar o motor e os agentes, não construir a integração definitiva.

IMPORTANTE — proteção do dado: usar apenas o identificador interno do beneficiário, nunca nome e CPF. E rodar tudo localmente, sem publicar nada.

6. Etapa 4 — Simular o canal e a entrada de informação

Os processos começam com algo vindo de fora: uma mensagem no WhatsApp, uma guia pelo portal, um lote de contas, uma notificação da ANS. Como não vamos integrar canais reais, criamos duas telas simples:

| Tela | O que faz | Serve para quais processos |
| --- | --- | --- |
| Chat (como o da Tina) | Você conversa como se fosse o beneficiário. | Cancelamento, reembolso, direitos do titular, programas de cuidado |
| Formulário de lançamento | Você lança uma guia, um lote de contas, um recurso de glosa, uma notificação da ANS. | Autorização, contas/glosa, recurso, NIP, inadimplência, credenciamento |

Ambas as telas apenas ENTREGAM a solicitação ao motor — a mesma porta de entrada que um canal real usaria. Isso mantém o teste fiel: o que muda é de onde vem o pedido, não como o processo o trata.

7. Etapa 5 — Executar os processos

Sugestão de sequência — não começar pelos 16:

| Ordem | Processo | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1º | Recurso de Glosa (SP-OP-RECURSO-001) | Tem regra substancial: calcula prazo de verdade (15/10 dias, teto 30) e decide quem revisa. Bom para testar a visibilidade. |
| 2º | Autorização Prévia (SP-OP-AUTH-001) | O mais completo: agente monta dossiê, várias regras, decisão humana obrigatória. |
| 3º | Contas e Glosa (SP-OP-CONTAS-001) | O de maior impacto financeiro. |
| depois | Os outros 13 | Se os três acima rodarem, o padrão se repete. |

Rodar CADA processo DUAS vezes — é o que dá o melhor julgamento:

RODADA A — com os campos vazios (como o projeto está hoje): mostra o que o motor faz sem informação.

RODADA B — com os campos preenchidos a partir do dado real: mostra o que ele faria se a camada que falta existisse.

A diferença entre as duas rodadas é exatamente o VALOR da peça que falta — e vira argumento para priorizar.

No papel do HUMANO: quando o processo parar numa tarefa humana (médico auditor, analista de contas, jurídico), abrir a tarefa na tela do motor, ler o dossiê que o agente montou e decidir. Anotar se o dossiê foi útil ou não.

8. Etapa 6 — Coletar a evidência (o mais importante)

O motor guarda o histórico completo de cada execução — inclusive CADA DECISÃO tomada. Isso permite responder, passo a passo, se a tarefa executou corretamente.

Para cada passo do processo, registrar:

| O que registrar | Onde ver |
| --- | --- |
| A tarefa executou? Quando? Quanto demorou? | Tela do motor — histórico da instância |
| O que a tarefa RECEBEU (os valores de entrada) | Tela do motor — variáveis da instância |
| QUAL REGRA disparou | Tela do motor — histórico de decisões |
| O que a regra CONCLUIU, e o motivo por extenso | Mesma tela — saída da decisão |
| Onde o processo parou ou travou | Tela do motor — diagrama da instância |

Modelo de anotação por passo (exemplo real do Recurso de Glosa):

SP-OP-RECURSO-001 · execução #1

Passo 2 — Conferir se a glosa existe e se está no prazo

Recebeu:   glosa_existe = false   dentro_prazo = (vazio)

Regra:     recurso_admissibility, linha 1

Concluiu:  ANALISE_HUMANA

Motivo:    "Glosa referida nao confirmada/ativa em CONTAS"

Julgamento: executou corretamente, MAS recebeu vazio —

ninguem apura se a glosa existe

O julgamento final de cada passo deve cair em uma destas três caixas:

| Veredito | Significa |
| --- | --- |
| FUNCIONA | A tarefa executou, a regra certa disparou e a conclusão faz sentido. |
| NÃO FUNCIONA | A tarefa não executou, travou, ou disparou a regra errada. |
| FUNCIONA MAS NÃO É SUFICIENTE | Executou corretamente, mas o resultado não resolve — em geral porque o dado chega vazio ou a regra é rasa demais. |

A terceira caixa é a mais provável e a mais valiosa: ela mostra exatamente onde falta a camada que transforma dado em resposta.

9. O que entregar ao final

Quadro com os 16 processos: quantos subiram, quantos rodaram, quantos travaram.

Para cada processo testado: a anotação passo a passo, com o veredito das três caixas.

Lista do que o processo pediu e a plataforma NÃO entregou — vira pendência concreta do time de dados.

Avaliação dos agentes: o dossiê que montaram é útil para o humano decidir?

Recomendação: seguimos com o Maezo Operadora ou não?

10. Cuidados

Rodar TUDO localmente. Nada é implantado na AWS neste teste.

Usar apenas o identificador interno do beneficiário. Nome e CPF não devem sair do ambiente.

Não publicar telas nem prints com dado de paciente ou beneficiário.

O acesso à plataforma é somente LEITURA. Nada é gravado na arquitetura de dados.

As regras estão marcadas como rascunho pelo próprio projeto — não tratar as conclusões como decisão regulatória válida.

Nota: os comandos e portas deste plano foram extraídos do próprio repositório maezo-operadora e conferidos. Os números de dado disponível foram verificados na plataforma na nuvem.